Plan działania Gminy Koszyce na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2026- 2030

Data utworzenia dokumentu

2026-06-30

# Spis treści

Wstęp	3

Podstawa prawna	3

Przepisy regulujące sposób funkcjonowania podmiotu	4

Dokumenty wewnętrzne podmiotu dotyczące dostępności	4

Osoby ze szczególnymi potrzebami	4

Analiza stanu zastanego	5

Dostępność architektoniczna	5

Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności	6

Cel i działania	8

Cele szczegółowe:	8

Harmonogram realizacji	10

Dostępność architektoniczna	10

Dostępność cyfrowa	13

Dostępność informacyjno-komunikacyjna	14

Pozostałe działania	16

Szacowany koszt realizacji planu	17

Monitoring realizacji	17

Podmioty odpowiedzialne za monitoring	17

Wykres	19

## Wstęp

Niniejszy dokument stanowi plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Gmina Koszyce będzie realizować ten plan, żeby zwiększyć dostępność architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. Poprawi to jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami, na przykład osób z niepełnosprawnością, seniorów, dzieci i innym. Plan został przygotowany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Plan obejmuje 4 obszary dostępności:

- dostępność architektoniczna,

- dostępność cyfrowa,

- dostępność informacyjno- komunikacyjna,

- pozostałe działania.

Działania które nie zostały przyporządkowane co do rodzaju dostępności, umieszczone zostały w obszarze "pozostałe działania", są tam działania dotyczące na przykład:

- działań związanych z zatrudnieniem (rekrutacja, miejsca pracy)

- współpracy z organizacjami pozarządowymi;

- szkolenia pracowników;

- informowania o działaniach na rzecz dostępności;

- podnoszenia jakości obsługi klientów.

W dalszej części planu stosowana jest nazwa podmiot, która określa Urząd Miasta i Gminy Koszyce.

## Podstawa prawna

Podstawą prawną do przygotowania planu na rzecz poprawy dostępności jest Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696).

Ustawa jest powiązana z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami sporządzoną w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 poz.1169).

Inne ustawy dotyczące dostępności:

- ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848),

- ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Dz.U. 2011 Nr 209 poz. 1243).

Przy tworzeniu planu uznaliśmy za istotne jeszcze inne ustawy, rozporządzenia i przepisy wewnętrzne. Część z nich dotyczy wprost dostępności, a część sposobu naszego działania.

### Przepisy regulujące sposób funkcjonowania podmiotu

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z późn.zm.)

### Dokumenty wewnętrzne podmiotu dotyczące dostępności

- Zarządzenie Nr 113/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koszyce z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności

- Zarządzenie Nr 59/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Koszyce z dnia 27 marca 2026 r. w sprawie przyjęcia „Standardów Dostępności w Samorządzie”

## Osoby ze szczególnymi potrzebami

Na potrzeby planu przyjęto, że "osoba ze szczególnymi potrzebami” to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Taka definicja oznacza, że są to osoby z niepełnosprawnością, ale także inne osoby, na przykład:

- poruszające się na wózku lub o kulach,

- kurierzy i dostawcy z ciężkimi przesyłkami,

- rodzice z wózkami dziecięcymi,

- niewidome i słabowidzące,

- z niepełnosprawnością słuchu, Głusi,

- głuchoniewidome – z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu,

- z zaburzeniami psychicznymi,

- z niepełnosprawnością intelektualną,

- cudzoziemcy,

- mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem

- o nietypowym wzroście (bardzo niskie lub bardzo wysokie),

- starsze, u których szczególne potrzeby pojawiły się wraz z wiekiem,

- kobiety w ciąży.

Każdy może mieć szczególne potrzeby na jakimś etapie życia lub w konkretnej sytuacji. Dostępność pomaga wszystkim.

## Analiza stanu zastanego

Urząd Miasta i Gminy Koszyce ma swoją siedzibę w jednym budynku, nie ma  oddziałów/wydziałów zamiejscowych.
Jesteśmy administratorem jednej oficjalnej  strony internetowej oraz administrujemy stroną Biuletynu Informacji Publicznej
Przed przystąpieniem do przygotowania planu wykonaliśmy audyt cyfrowy stron/y www, strony BIP podmiotu, audyt architektoniczny, audyt wybranej dokumentacji funkcjonującej w podmiocie.

### Dostępność architektoniczna

W obszarze dostępności architektonicznej budynek urzędu posiada podstawowe elementy wspomagające orientację oraz bezpieczne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami wzroku (słabowidzących i niewidomych):

- Kontrastowe naklejki na drzwiach: Przeszklone skrzydła drzwiowe zostały oznakowane pasami o wysokim kontraście, co minimalizuje ryzyko zderzenia i ułatwia identyfikację ciągów komunikacyjnych.

- Oznaczenia schodów: Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu schodowym są wyraźnie oznakowane kontrastowym kolorem, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowników.

- Oznaczenia poręczy: Na poręczach schodów zastosowano nakładki fakturalne/dotykowe (np. w piśmie Braille’a lub wypukłe oznaczenia kierunkowe), co pozwala na samodzielną nawigację na klatkach schodowych.

- Oznaczenia ciągów: na posadce zastosowano oznaczenia FON system fakturowych oznaczeń nawierzchniowych.

- Przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Koszyce jest zlokalizowane i właściwie oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, w budynku istnieje toaleta dla osób z niepełnosprawnością oraz podjazd dla niepełnosprawnych zapewniający dostęp do parteru budynku poprzez automatyczne drzwi wejściowe.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Urząd wdrożył rozwiązania technologiczne wspierające komunikację z osobami z dysfunkcjami słuchu oraz potrzebującymi alternatywnych metod kontaktu:

  - Pętla indukcyjna: Stanowisko obsługi klienta zostało wyposażone w system wspomagania słuchu (pętlę indukcyjną). Umożliwia to osobom korzystającym z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych sprawną i komfortową komunikację z urzędnikiem bez zakłóceń z otoczenia.

## Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności

Urząd podejmuje systematyczne działania mające na celu podnoszenie kompetencji kadr oraz eliminację barier formalno-prawnych w obsłudze klienta ze szczególnymi potrzebami. Do najważniejszych zrealizowanych przedsięwzięć należą:

Podnoszenie kompetencji pracowników (Zrealizowane szkolenia)

Zgłaszany do projektu zespół pracowników regularnie uczestniczy w procesie edukacyjnym z zakresu dostępności. W dotychczasowym okresie zrealizowano:

- Szkolenia świadomościowe dla pracowników pierwszego kontaktu: Kadra obsługująca bezpośrednio klientów (w tym pracownicy sekretariatu) przeszła szkolenia z zakresu standardów obsługi osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (ruchową, wzroku, słuchu). Szkolenia te podniosły kompetencje w zakresie jak prawidłowo komunikować się przy użyciu pętli indukcyjnej oraz jak asystować osobie niewidomej.

- Szkolenie Koordynatora ds. Dostępności: Wyznaczony w strukturach urzędu Koordynator odbył specjalistyczne szkolenia z zakresu wdrażania ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, oraz przygotowywania raportów i planów działania.

Przegląd i dostosowanie procedur wewnętrznych

W celu zapewnienia ciągłości i powtarzalności standardów dostępności, urząd przeprowadził szczegółowy przegląd procedur wewnętrznych pod kątem tzw. projektowania uniwersalnego oraz eliminacji barier o charakterze prawno-organizacyjnym:

- Audyt procedur obsługi klienta: Przeanalizowano kluczowe ścieżki proceduralne (np. składanie wniosków, obieg dokumentów). Zweryfikowano procedury pod kątem możliwości alternatywnego załatwienia sprawy, np. przy użyciu komunikacji elektronicznej lub z pomocą asystenta.

- Procedura ewakuacji: Przeprowadzono przegląd  instrukcji bezpieczeństwa pożarowego pod kątem ewakuacji osób o ograniczonej możliwości poruszania się (zachodzi konieczność aktualizacji procedur).

W ramach projektu "Dostępny samorząd 2.0" wykonano Audyt dostępności cyfrowej stron internetowych (BIP i serwis główny): Urząd przeprowadził kompleksowy audyt posiadanych zasobów cyfrowych – strony głównej urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Badanie miało na celu weryfikację zgodności serwisów z wymogami standardu WCAG (w wersji wymaganej ustawowo).

  - W ramach audytu przeanalizowano m.in. poprawność struktury nagłówkowej, kontrast elementów nawigacyjnych, dostępność serwisu dla osób korzystających z czytników ekranu (oprogramowania asystującego), a także dostępność publikowanych cyfrowo dokumentów (np. plików PDF, DOCX).

  - Wynikiem audytu było sformułowanie wytycznych do dalszych prac programistycznych i redakcyjnych.

- Działania w obszarze dostępności architektonicznej

  - Audyt dostępności architektonicznej

  - Oznakowanie schodów wewnętrznych taśmą kontrastową.

  - Zapewnienie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. niebieskie koperty, w ramach istniejącego parkingu

  - Oznakowanie przeźroczystych (szklanych) drzwi wejściowych

- Działania w obszarze dostępności cyfrowej

  - Dodanie napisów do filmów na YouTube

  - Przeprowadzenie monitoringu dostępności cyfrowej strony internetowej przez podmiot zewnętrzny

- Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej

  - Nawiązanie współpracy z tłumaczami PJM

  - Zakup pętli indukcyjnej stałej wraz ze szkoleniem pracowników z obsługi pętli.

- Działania w obszarze pozostałych działaniach

  - Dzielenie się wiedzą z zakresu dostępności w zespole pracowniczym instytucji

  - Szkolenia z zakresu dostępności dla kadry podmiotu

## Cel i działania

Celem planu jest stopniowe zwiększanie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Plan zawiera działania i harmonogram ich realizacji. Zrealizowane działania podniosą dostępność i poprawią jakość życia wszystkich. Będzie to możliwe dzięki zmianie podejścia do osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowaniu usług dostępnych dla wszystkich. Zmiany będą dotyczyć zarówno pracowników, jak i ludzi z zewnątrz, na przykład klientów. Zapewnienie pełnego, samodzielnego i bezpiecznego dostępu do usług publicznych świadczonych przez Urząd dla osób ze szczególnymi potrzebami zostanie zrealizowane poprzez likwidację zidentyfikowanych barier architektonicznych, cyfrowych oraz informacyjno-komunikacyjnych do dnia 31.12.2027 roku

### Cele szczegółowe:

- Podniesienie poziomu dostępności architektonicznej budynku urzędu dla osób z niepełnosprawnościami

- Dostosowanie zasobów cyfrowych (BIP, strona www) do pełnej zgodności ze standardem WCAG na podstawie wniosków z przeprowadzonego audytu.

- Rozwój kompetencji kadr urzędu w zakresie bezpośredniej obsługi klienta o szczególnych potrzebach, zakup sprzętu do ewakuacji i uratowania osób ze szczególnymi potrzebami w tym aktualizacja procedur ewakuacyjnych.

- Zakup narzędzi ułatwiających sprawną nawigację po budynku oraz obsługę interesantów.

- Zapewnienie sprzętu umożliwiającego ewakuacje i uratowanie osób ze szczególnymi potrzebami (krzeseł ewakuacyjnych i defibrylatorów dla jednostek podrzędnych - szkół , MIGOPS , Dzienny Dom Senior +, Świetlica Socjoterapeutyczna, Gminne Centrum Kultury)

Cel planu zostanie zrealizowany poprzez następujące działania:

- Działania w obszarze dostępności architektonicznej

  - Zakup i zainstalowanie zewnętrznego podnośnika pionowego.

  - Zapewnienie sprzętu umożliwiającego ewakuację i uratowanie osób ze szczególnymi potrzebami.

- Działania w obszarze dostępności cyfrowej

  - dodawanie napisów do treści publikowanych w mediach społecznościowych.

- Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej

  - Zakup narzędzi usprawniających komunikację i załatwienie spraw urzędowych.

  - Zakup tablicy informacyjnej z oznaczeniem w alfabecie Braille'a wraz z tabliczkami do poszczególnych biur.

- Działania w obszarze pozostałych działaniach

  - Informowanie o nowych działaniach z obszaru dostępności.

## Harmonogram realizacji

### Dostępność architektoniczna

#### 1. Zakup i zainstalowanie zewnętrznego podnośnika pionowego

Podnośnik umożliwi osobom ze szczególnymi potrzebami łatwy dostęp do każdej z trzech kondygnacji budynku

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Działanie będzie realizowane zgodnie ze "Standardami dostęności w samorządzie, pzryjętym zarządzeniem Nr 59/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Koszyce z dnia 27 marca 2026 r. w sprawie przyjęcia „Standardów Dostępności w Samorządzie”.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2026-09-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Budowa pionowego podnośnika | komórka ds. zamówień publicznych | 24 | 270000 |
| 1. 2 | Dokumentacja projektowa dla budowy pionowego podnośnika w budynku Urzędu Miasta i Gminy Koszyce | komórka ds. zamówień publicznych | 20 | 35000 |

#### 2. Zapewnienie sprzętu umożliwiającego ewakuację i uratowanie osób ze szczególnymi potrzebami

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2024 r. poz. 1411)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2024 r. poz. 869)

Działanie ma na celu zakup krzesła ewakuacyjnego oraz opracowanie instrukcji ppoż i planu ewakuacji  z uwzględnieniem uratowania osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Urzędu Miasta i Gminy Koszyce. Zakup krzeseł do ewakuacji dla jednostek podrzędnych w tym dwóch szkół podstawowych, Dziennego Domu Senior+, Gminnego Centrum Kultury, Miejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Świetlicy socjoterapeutycznej.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2027-02-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1 | opracowanie instrukcji ppoż i ewakuacji z budynku z uwzględnieniem uratowania osób ze szczególnymi potrzebami | administrator budynku | 20 | 7000 |
| 2. 2 | zakup sprzętu do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Miasta i Gminy Koszyce i jednostkach podległych | komórka ds. zamówień publicznych | 12 | 35000 |
| 2. 3 | zakup defibrylatora na wyposażenie Urzędu Miasta i Gminy Koszyce i innych jednostek podległych | komórka ds. zamówień publicznych | 8 | 35000 |

### Dostępność cyfrowa

#### 1. dodawanie napisów do treści publikowanych w mediach społecznościowych

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2027-01-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | dodawanie napisów do nagrań publikowanych w mediach | komórka IT/redaktor_ka strony www | 4 | 0 |

### Dostępność informacyjno-komunikacyjna

#### 1. Zakup narzędzi usprawniających komunikację i załatwienie spraw urzędowych

Wynika z : art.6 ust. 3 pkt. a) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się poz. 1824 oraz z 2022 r. poz. 583 i 830) cel: zapewnienie dostępu do informacji.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2026-10-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | zakup ramek ułatwiających złożenie podpisów w ilości 30 sztuk | administrator budynku | 4 | 150 |
| 1. 2 | zakup tabletu z usługa tłumaczenia na język migowy | komórka ds. kadrowych | 4 | 4000 |

#### 2. Zakup tablicy informacyjnej z oznaczeniem w alfabecie Braille'a wraz z tabliczkami do poszczególnych biur

zakup kontrastowej tablicy oraz tabliczek do poszczególnych biur z oznaczeniem w alfabecie Braille'a ułatwiających komunikację i poruszanie się interesantów ze szczególnymi potrzebami po urzędzie miejskim

Działanie będzie realizowane zgodnie ze "Standardami dostępności w samorządzie, przyjętym zarządzeniem Nr 59/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Koszyce z dnia 27 marca 2026 r. w sprawie przyjęcia „Standardów Dostępności w Samorządzie”.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2026-12-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1 | zakup tablicy informacyjnej i tabliczek do poszczególnych biur | komórka ds. kadrowych | 8 | 14000 |

### Pozostałe działania

#### 1. Informowanie o nowych działaniach z obszaru dostępności

Cel: podnoszenie wiedzy oraz informowanie obywateli o podjętych przez instytucję działaniach w zakresie dostępności.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2026-10-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | umieszczenie przygotowanych informacji na stronie www | komórka IT/redaktor_ka strony www | 1 | 0 |

## Szacowany koszt realizacji planu

- Dostępność architektoniczna: 382 000 zł

- Dostępność cyfrowa: 0 zł

- Dostępność informacyjno-komunikacyjna: 18 150 zł

- Pozostałe działania: 0 zł

Suma szacowanych kosztów: 400 150 z

## Monitoring realizacji

### Podmioty odpowiedzialne za monitoring

- Koordynator ds. Dostępności: Osobą odpowiedzialna za bieżący nadzór nad wdrażaniem działań w obszarach architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym będzie koordynator/ka ds dostepnosci. Koordynator zbierze cząstkowe dane od poszczególnych komórek organizacyjnych.

- Kierownictwo Urzędu  jako organ nadzorujący, który na podstawie raportów Koordynatora podejmie kluczowe decyzje zarządcze, kadrowe i finansowe niezbędne do zachowania płynności realizacji planu.

Koordynator/ka do spraw dostępności będzie prowadzić stały monitoring realizacji planu. Po zakończeniu każdego roku realizacji planu przygotuje sprawozdanie. Sprawozdanie bedzie gotowe do 31 stycznia.
Sprawozdanie powinno zawierać informacje o zrealizowanych działaniach wraz z ich liczbą, czasem realizacji oraz kosztem, a także wnioski oraz rekomendacje do dalszego działania lub zmian w planie.

W przypadku zidentyfikowania opóźnień lub problemów z realizacją działań (np. brak ofert w przetargu na pętle indukcyjne lub błędy wykonawcze wykonawcy ścieżek fakturowych), wprowadza się następującą procedurę:

- Koordynator ds. Dostępności niezwłocznie zgłasza ryzyko Kierownictwu Urzędu wraz z propozycją działania naprawczego.

- W terminie do 7 dni roboczych opracowywany jest plan naprawczy (np. przesunięcie środków, powtórzenie zapytania ofertowego, modyfikacja specyfikacji technicznej).

- Wprowadzone zmiany są na bieżąco konsultowane z operatorem grantu Dostępny Samorząd 2.0 w celu zapewnienia kwalifikowalności wydatków.

Plan został przygotowany przez: Kabat Olga - Sekretarz Gminy Koszyce

Osoba zatwierdzająca plan: Hytroś Krystian - Burmistrz Miasta i Gminy Koszyce

## Wykres