Nazwa zadania:

N

RZ

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania : „Remont drogi gminnej nr  160005K  w km od  0+000,00 do km 1+120,00  w miejscowości  Rachwałowice, Gmina Koszyce”

Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -umowa  nr WR-VI.807.5.209.2024.ALo.MAŁ z dnia 10.04.2024r., aneks z dnia 19.06.2024r

Dofinansowanie: 297 051,00 zł

Całkowita wartość: 540 093,00 zł

Wykonawcą zadania jest  PRODiM Sp.z o.o  z Krakowa  z którym  w dniu 29.05.2024r została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zadania.

Termin zakończenia zadania to 29.08.2024r.

W ramach  zadania wykonana zostanie nowa   nawierzchnia z betonu asfaltowego , zostaną wykonane nowe pobocza  z kruszywa , które zostaną  powierzchniowo utrwalone.

Realizacja zadania  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa  ruchu , podwyższenia komfortu                                        i bezpieczeństwa użytkowników drogi, zapewni  spójność  sieci dróg publicznych. Grupa docelową projektu  są przede wszystkim mieszkańcy Gminy Koszyce.

W  miejscu realizacji zadania została zamieszczona tablica informacyjna.

Realizacja zadania nastąpi przed terminem- zadanie na ukończeniu.